Temeljem Odluke Nadzornog odbora Plovputa d.o.o. Split donijete na  17. sjednici. X. saziva Nadzornog odbora održanoj dana 15. prosinca 2025. godine kojom je direktoru Društva dana suglasnost na donošenje Izmjena i dopuna br. 2. Godišnjeg Plana poslovanja i Plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2025. godinu, direktor Društva donosi

IZMJENU I DOPUNU br. 2

GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA I

PLANA RAZVOJA I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

ZA 2025. GODINU

1.4. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA

Godišnji Plan investicija financiranih iz vlastitih sredstava se sastoji od Plana investicijskih radova i Plana nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava za tekuću poslovnu godinu, koji su iskazani u tabličnim prikazima, s procjenom planiranih vrijednosti za INV radove po radnim nalozima Sektora za izgradnju i održavanje (vlastita izvedba), za radove u izvedbi trećih osoba (TO) i ukupne vrijednosti za svaku stavku pojedine investicije, a sukladan je petogodišnjoj Strategiji razvoja Plovputa. Za realizaciju Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u OS za 2025. godinu planirano 3.978.786,17 €

1.4.1. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2025. GODINU

Plan investicijskih radova je utvrđen prema redoslijedu značaja za sigurnost plovidbe. Općenito, u navedeni spadaju radovi poput prioritetnih izgradnja i postavljanja novih objekata pomorske signalizacije ili rekonstrukcije postojećih OPS-ova, preinake signalnih oznaka u svjetleće, modernizacije svjetala zamjenom klasične rasvjetne opreme s modernom LED rasvjetnom opremom, ugradnjom elektroničkih oznaka na plutače (AIS AtoN), izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih pristana, zamjene dotrajale brodske opreme na radnim plovilima, nabave novih servisnih vozila i dr. Nadalje, INV stavke vezane za razvoj i unaprjeđenje pomorske radijske službe na tri Obalne radijske postaje (ORP) također su obuhvaćene tablicama u nastavku.

Za realizaciju planiranih investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava Društva u 2025. godini, prikazanih u donjoj tablici, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.277.586,17 €.

| PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA ZA 2025. GOD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA RADA |  |  |  | TROŠKOVNO MJESTO | NAZIV INVESTICIJE / OBJEKT | VRSTA RADA - ULAGANJA | PLAN 2025 | Izmjena i dopuna br. 1. | Izmjena i dopuna br. 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VLASTITA IZVEDBA (€) | NABAVA (€) | UKUPNO (€) |
| 141 | 1 | 1 |  | PP Pula | O.S. Rt Bumbište | Geodetsko - hidrografska izmjera lokacije izgradnje | 1.000,00 | 370 | 0 | 370 | 370 |
| 141 | 2 | 1 |  | PP Pula | O.S. Rt Bumbište | Izgradnja obalnog svjetla (AB stup d 1000 mm) | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 0 | 36.400,00 |
| 141 | 3 | 1 |  | PP Rijeka | Svj. oz. Barbatski kanal, pličina | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup d 1000 mm/ če. stup) | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0 | 27.000,00 |
| 141 | 4 | 1 |  | PP Zadar | Sig. oz. Hrid Crkveni gaj | Izgradnja signalne oznake (AB stup d 900/300 mm) | 40.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 0 | 40.600,00 |
| 141 | 5 | 1 |  | PP Zadar | Svj. oz. Otočić Kudica, pličina | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup d 900/300 mm) | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 0 | 41.600,00 |
| 141 | 6 | 1 |  | PP Dubrovnik | Svj. oz. Rt Rtac, o. Koločep | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup d 900/300 mm) | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 0 | 41.600,00 |
| 141 | 7 | 1 |  | PP Zadar | Molat, hrid Sičica | Hidrografska izmjera akvatorija izgradnje | 1.000,00 | 1.750,00 | 0 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 141 | 8 | 1 |  | PP Split | Sig. oz. Bililo | Hidrografska izmjera akvatorija pličine | 1.000,00 | 12.700,00 | 0 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 141 | 9 | 1 |  | PP Zadar | O.S. Otočić Jidula | Geodetsko- hidrografska izmjera lokacije izgradnje | 1.000,00 | 370 | 0 | 370 | 370 |
| 141 | 10 | 1 |  | PP Zadar | Sestrunj, SE od rta Križ | Geodetsko- hidrografska izmjera lokacije izgradnje | 1.000,00 | 1.050,00 | 0 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 141 | 11 | 1 |  | PP Rijeka | O.S. Otočić Kormati | Geodetsko - hidrografska izmjera lokacije izgradnje | 1.000,00 | 230 | 0 | 230 | 230 |
| 141 | 12 | 1 |  | PP Korčula | O.S. Rt Križ Punta Križa, prilaz luci Uš. | Geodetsko - hidrografska izmjera lokacije izgradnje | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 141 | 13 | 1 |  | PP Zadar | Prolaz Mali Ždrelac | Nabava i postavljanje obavijesnih ploča | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 141 | 14 | 1 |  | PP Šibenik | Murterski tjesnac, označavanje plovnog kanala - 2 metalne kule tip "Plovput 3" | Geodetska izmjera lokacije izgradnje | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 141 | 15 | 1 |  | PP Šibenik | Murterski tjesnac, označavanje plovnog kanala - 5 signalnih oznaka | Hidrografska izmjera lokacije izgradnje | 1.000,00 | 5.500,00 | 0 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 141 | 16 | 1 |  | PP Zadar | Prilaz luci Nin, označavanje plovnog puta | Postavljanje 15 svjetlećih plutača tip Plovput 700/1200 sa senzorom praćenja pozicije | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 35.000,00 |
| 141 | 17 | 1 |  | PP Split | Pakleni kanal, označavanje plovnog puta | Postavljanje 8 svjetlećih plutača tip Plovput 1900/3900(4 plutače s elektroničkom oznakom) sa sustavom nadzora | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0 | 290.000,00 |
| 141 | 18 | 1 |  | PP Split | Pakleni kanal, označavanje plovnog puta | Nabava i postavljanje oznaka ograničenja brzine | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 |
| 141 | 19 | 1 |  | PP Rijeka | Puntarska draga | Proširenje i produbljenje plovnog koridora u kanalu Puntarska draga - I. faza (procijenjeni iznos je dobiven izračunavajući samo Plovputov dio u 2025. g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 141 | 20 | 1 |  | PP Zadar | Privlački gaz | Proširenje i produbljenje plovnog puta (procijenjeni iznos je dobiven izračunavajući samo Plovputov dio u 2025. g.) | 204.000,00 | 204.000,00 | 0 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 141 | 21 | 1 |  | PP Split | Svjetleća plutača Hrid Galija, PS br. 547 | Uklanjanje postojeće plutače te postavljanje nove plutače tip: Plovput 1900/3900, LED svjetlo i sustav nadzora | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0 | 17.000,00 |
| 141 | 22 | 1 |  | PP Split | Svjetleća plutača Vranjic, 160m od N obale, PS br. 551,1 | Uklanjanje postojeće plutače te postavljanje nove plutače tip: Plovput 1900/3900, LED svjetlo i sustav nadzora | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0 | 17.000,00 |
| 141 | 23 | 1 |  | PP Split | Svjetleća plutača Pličina Gumanac, PS br. 647 | Uklanjanje postojeće plutače te postavljanje nove plutače tip: Plovput 1900/3900, LED svjetlo i sustav nadzora | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0 | 17.000,00 |
| 141 | 24 | 1 |  | PP Split | Svjetleća plutača Trogirski zaljev, 300 m N od rta Čubrijan, PS br. 540,04 | Uklanjanje postojeće plutače te postavljanje nove plutače tip: Plovput 1900/3000, LED svjetlo i sustav nadzora | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 16.000,00 |
| 141 | 25 | 1 |  | PP Pula | Svjetleća plutača Pličina Dalja, PS br. 83,3 | Uklanjanje postojeće plutače te postavljanje nove plutače tip:Plovput 1900/3000, LED svjetlo i sustav nadzora | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 16.000,00 |
| 141 | 26 | 1 |  | PP Pula | Svjetleća plutača Pličina Šipar, PS br. 75,5 | Uklanjanje postojeće plutače te postavljanje nove plutače tip: Plovput 1900/3000, LED svjetlo i sustav nadzora | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 16.000,00 |
| 141 | 27 | 1 |  | PP Pula | Signalna plutača Kuversada | Uklanjanje postojeće plutače te postavljanje nove plutače tip: Plovput 1900/3000 S, senzor praćenja pozicije | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 16.000,00 |
| 141 | 28 | 1 |  | PP Pula | Signalna plutača Lim | Uklanjanje postojeće plutače te postavljanje nove plutače tip: Plovput 1900/3000 S, senzor praćenja pozicije | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 16.000,00 |
| 141 | 29 | 1 |  | PP Zadar | Svjetleća plutača. Privlački gaz, sigurne vode | Postavljanje svjetleće plutače tip Plovput 1900/3000, senzor praćenja pozicije | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 16.000,00 |
| 141 | 29 | 2 |  | PP Zadar | Svj. pl. Privlački gaz, sigurne vode | Hidrografska izmjera akvatorija |  | 2.550,00 | 0 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 141 | 30 | 1 |  | PP Korčula | Svjetleća plutača Uvala Trstenica, Pelješac | Postavljanje plutače tip:Plovput 1900/3900, LED svjetlo i sustav nadzora | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0 | 17.000,00 |
| 141 | 31 | 1 |  | PP Pula | O.S. Hrid Barbaran, PS br.90 | Ugradnja LED svjetla | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0 | 5.500,00 |
| 141 | 32 | 1 |  | PP Rijeka | O.S. Rt Srednji, PS br. 197 | Ugradnja LED svjetla | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0 | 2.600,00 |
| 141 | 33 | 1 |  | PP Rijeka | O.S. Rt Babno, PS br. 201 | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0 | 2.200,00 |
| 141 | 34 | 1 |  | PP Rijeka | O.S. Rt Negrit, PS br. 235 | Ugradnja LED svjetla | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 141 | 35 | 1 |  | PP Rijeka | Svj. oz. Pličina Matešić, PS 259.4 | Ugradnja LED svjetla | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 141 | 36 | 1 |  | PP Rijeka | O.S. Rt Suha, PS br. 261 | Ugradnja LED svjetla | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0 | 5.500,00 |
| 141 | 37 | 1 |  | PP Split | O.S. Rt Pelegrin, PS br. 598 | Ugradnja LED svjetla | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 141 | 38 | 1 |  | PP Zadar | O.S. Rt Tureta, PS br. 354.5 | Ugradnja LED svjetla | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 |
| 141 | 39 | 1 |  | PP Zadar | O.S. Rt Zaglava, PS br. 306 | Ugradnja LED svjetla | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |
| 141 | 40 | 1 |  | PP Zadar | O.S. Rt Sv. Nikola, PS br. 307 | Ugradnja LED svjetla | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |
| 141 | 41 | 1 |  | PP Zadar | O.S Rt Baljenica, PS br. 319 | Ugradnja LED svjetla | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0 | 2.800,00 |
| 141 | 42 | 1 |  | PP Zadar | O.S. Mandre, NW od uvale, PS br. 325 | Ugradnja LED svjetla | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |
| 141 | 43 | 1 |  | PP Zadar | O.S. Zaljev, Pantera, Tanki rt, PS br. 363 | Ugradnja LED svjetla | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 |
| 141 | 44 | 1 |  | PP Zadar | O.S. Otok Rava, Rt Garmina, PS br. 383 | Ugradnja LED svjetla | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0 | 2.100,00 |
| 141 | 45 | 1 |  | PP Zadar | O.S. Otočić Maslinovac, PS br. 384 | Ugradnja LED svjetla | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0 | 2.100,00 |
| 141 | 46 | 1 |  | PP Zadar | Svj. oz. Pličina Križica, PS br. 353.3 | Ugradnja LED svjetla | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 |
| 141 | 47 | 1 |  | PP Zadar | Svj. oz. Rt Oključić, pličina, PS br. 364 | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0 | 2.200,00 |
| 141 | 48 | 1 |  | PP Šibenik | O.S. Magaretuša, W rt, PS br. 500 | Ugradnja LED svjetla | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 |
| 141 | 49 | 1 |  | PP Pula | P.S. Porer | Modernizacija sustava sirene za maglu – ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova (prijenos iz 2024. g.) | 5.200,00 | 5.200,00 | 1.500,00 | 3.700,00 | 5.200,00 |
| 141 | 50 | 1 |  | PP Šibenik | P.S. Rt Jadrija | Modernizacija sustava sirene za maglu – ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona, te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova (SIO) | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.800,00 | 4.000,00 | 5.800,00 |
| 141 | 51 | 1 |  | PP Split | P.S. Split, lukobran, glava | Modernizacija sustava sirene za maglu – ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona, te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova (SIO) | 4.300,00 | 4.300,00 | 1.500,00 | 2.800,00 | 4.300,00 |
| 141 | 52 | 1 |  | PP Split | P.S. Otočić Murvica | Modernizacija sustava sirene za maglu – ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona, te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova (SIO) | 4.300,00 | 4.300,00 | 1.500,00 | 2.800,00 | 4.300,00 |
| 141 | 53 | 1 |  | PP Split | P.S. Rt Ražanj | Modernizacija sustava sirene za maglu – ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona, te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova (SIO) | 4.300,00 | 4.300,00 | 1.500,00 | 2.800,00 | 4.300,00 |
| 141 | 54 | 1 |  | PP Korčula | P.S. Otočić Glavat | Modernizacija okretnog stroja (u vlastitoj izvedbi), ugradnja MH žarulje i alarmne jedinice, te prilagodba SDN-a (SIO) | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 |
| 141 | 55 | 1 |  | Plovput | Modernizacija VHF sustava | Modernizacija VHF sustava pomorske radijske službe - (prijenos iz 2024. g.) | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 56 | 1 |  | SP Jadrija | Izrada projekta za modernizaciju sustava upravljanja semaforom. | Izrada projekta za modernizaciju sustava upravljanja semaforom. | 66.000,00 | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 141 | 57 | 1 |  | Plovput | Mrežni usmjernici za VPN mrežu | Priprema konfiguracija i ugradnja mrežnih usmjernika te segmentacija mreže na ORP. | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 141 | 58 | 1 |  | Plovput | Računalni serveri za pohranu sigurnosnih kopija i nadzora rada mrežne opreme | Priprema, konfiguracija i ugradnja računalnih servera | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 141 | 59 | 1 |  | ORP Splitradio | Mikrovalna veza ORP Split - kota Labinštica | Nabava i ugradnja mikrovalne veze ORP Split - Labinštica (Sufinancirano iz Projekta CYSCROMS) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 141 | 60 | 1 |  | ORP Rijekaradio | Mikrovalna veza ORP Rijeka - kota Učka | Nabava i ugradnja mikrovalne veze ORP Rijeka - Učka (Sufinancirano iz Projekta CYSCROMS) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 141 | 61 | 1 |  | ORP Dubrovnikradio | Mikrovalna veza ORP Dubrovnik - kota Ilijino Brdo | Nabava i ugradnja mikrovalne veze ORP Dubrovnik - Ilijino Brdo (Sufinancirano iz Projekta CYSCROMS) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 141 | 62 | 1 |  | ORP Rijekaradio | Sustav neprekidnog UPS napajanja - ORP Rijekaradio | Nabava i ugradnja sustava za neprekidno napajanje - ORP Rijekaradio (Sufinancirano iz Projekta CYSCROMS) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 141 | 63 | 1 |  | ORP Splitradio | Sustav neprekidnog UPS napajanja - ORP Splitradio | Nabava i ugradnja sustava za neprekidno napajanje - ORP Splitradio (Sufinancirano iz Projekta CYSCROMS) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 141 | 64 | 1 |  | ORP Dubrovnikradio | Sustav neprekidnog UPS napajanja - ORP Dubrovnikradio | Nabava i ugradnja sustava za neprekidno napajanje - ORP Dubrovnikradio (Sufinancirano iz Projekta CYSCROMS) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 141 | 65 | 1 |  | ORP Rijekaradio | Sustav neprekidnog agregatskog napajanja - ORP Rijekaradio | Nabava i ugradnja sustava agregatskog napajanje - ORP Rijekaradio (Sufinancirano iz Projekta CYSCROMS) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 141 | 66 | 1 |  | ORP Dubrovnikradio | Kota Gorica | Nabava i ugradnja VHF modula i ugradnja novih antenski kabela (SIO) | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 |
| 141 | 67 | 1 |  | Plovput | P.S. Rt Jadrija | Uređenje stana na I. katu zgrade (nastavak iz 2024. g.) | 57.500,00 | 57.500,00 | 32.500,00 | 25.000,00 | 66.900,00 |
| 141 | 68 | 1 |  | Plovput | Zgrada Baze Plovputa u Stinicama | Radovi sanacije sjevernog i istočnog pročelja AB konstrukcije zgrade Baze Plovputa u Stinicama | 600.000,00 | 600.000,00 | 0 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 141 | 69 | 1 |  | PP Pula | P.S. (s.p.) Rt Savudrija | Sanacija gornje linije kamenih vijenaca oko kule svjetionika | 66.300,00 | 66.300,00 | 0 | 66.300,00 | 66.300,00 |
| 141 | 70 | 1 |  | Plovput | Baza Plovputa u Stinicama | Radovi rekonstrukcije nagnutog istočnog potpornog ogradnog zida parcele Baze Plovputa u Stinicama | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.000,00 | 26.000,00 | 30.000,00 |
| 141 | 71 | 1 |  | PP Zadar | P.S. Glavat -Sustav tehničke zaštite. | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite (ZNR) | 3.300,00 | 3.300,00 | 0 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 141 | 72 | 1 |  | PP Šibenik | P.S. Hrid Mulo - Sustav tehničke zaštite | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite (ZNR) | 3.300,00 | 3.300,00 | 0 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 141 | 73 | 1 |  | PP Korčula | P.S. Otočić Pločica - Sustav tehničke zaštite | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite (ZNR) | 3.300,00 | 3.300,00 | 0 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 141 | 74 | 1 |  | PP Korčula | P.S. Otočić Sestrica Vela - Sustav tehničke zaštite | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite (ZNR) | 3.300,00 | 3.300,00 | 0 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 141 | 75 | 1 |  | PP Dubrovnik | P.S. (s.p.) Otočić Sv. Andrija, PS br. 708 | Poboljšanje gromobranske zaštite objekta | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 30.000,00 |
| 141 | 76 | 1 |  | PP Zadar | O.S. Otočić Košara, PS br. 388 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.500,00 | 0 | 21.500,00 |
| 141 | 77 | 1 |  | PP Zadar | O.S. Karlobag, S lukobran, glava, PS br. 303 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 i ugradnja LED rasvjetne opreme | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0 | 10.500,00 |
| 141 | 78 | 1 |  | PP Zadar | Svj. Oz. Pličina 200m SW od hridi Školjić, PS br. 366.2 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 3/1 | 12.000,00 | 12.000,00 | 16.600,00 | 0 | 16.600,00 |
| 141 | 79 | 1 |  | PP Šibenik | O.S. Hrid Mišine, PS br. 447 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | 14.000,00 | 14.000,00 | 17.200,00 | 0 | 17.200,00 |
| 141 | 80 | 1 |  | PP Pula | O.S. Rt Ubac, PS br. 135 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 i ugradnja LED rasvjetne opreme | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0 | 17.000,00 |
| 141 | 81 | 1 |  | PP Pula | Svj. oz. Slavulja, PS br. 106 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 i ugradnja LED rasvjetne opreme | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.700,00 | 0 | 18.700,00 |
| 141 | 82 | 1 |  | PP Split | O.S. Otočić Sv. Jerolim, PS br. 619 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | 13.000,00 | 13.000,00 | 18.100,00 | 0 | 18.100,00 |
| 141 | 83 | 1 |  | PP Split | Svj. oz. Pličina Šilo, PS br. 549 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0 | 13.000,00 |
| 141 | 84 | 1 |  | PP Dubrovnik | O.S. Zaton, Rt Bad, PS. Br. 723 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0 | 14.000,00 |
| 141 | 85 | 1 |  | PP Dubrovnik | O.S. Trsteno, Rt Picej, PS br. 722 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 | 0 | 21.000,00 |
| 141 | 86 | 1 |  | PP Dubrovnik | O.S. Gornji Molunat, N strana ulaza,PS br. 741 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 |
| 141 | 87 | 1 |  | PP Rijeka | O.S. Rt Negrit, PS br. 235 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.400,00 | 0 | 16.400,00 |
| 141 | 88 | 1 |  | Plovput | Nova brza brodica (1/5) za potrebe obavljanja poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe | Izgradnja brze brodice za obavljanje poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe sukladno izrađenoj tehničkoj dokumentaciji (prijenos iz 2023. i 2024. g., očekivani preostali iznos od 60% vrijednosti s Dodatkom br. 1) | 960.566,17 | 960.566,17 | 0 | 960.566,17 | 960.566,17 |
| 141 | 89 | 1 |  | Odjel zaštite na radu | Aluminijske ljestve | Ljestve za penjanje na OPS-ove | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 141 | 90 | 1 |  | Plovput | Nabava i ugradnja novih pogonskih motora za brzu brodicu | Ugradnja pogonskih motora za brzu brodicu |  | 126.000,00 | 5.000,00 | 121.000,00 | 126.000,00 |
| 141 | 91 | 1 |  | PP Split | Svj. ozn. Omiš I | Hidrografska izmjera pličine |  | 950 | 0 | 950 | 950 |
| 141 | 91 | 2 |  | PP Split | Svjetleća oznaka Luka Omiš I | Ugradnja LED svjetla |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 141 | 92 | 1 |  | PP Split | Svj. ozn. Omiš II | Hidrografska izmjera pličine |  | 550 | 0 | 550 | 550 |
| 141 | 92 | 2 |  | PP Split | Svjetleća oznaka Luka Omiš II | Ugradnja LED svjetla |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 141 | 93 | 1 |  | PP Zadar | Svj. pl. Privlački gaz, sigurne vode, W strana | Postavljanje svjetleće plutače tip Plovput 1900/3000, senzor praćenja pozicije |  | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 | 16.000,00 |
| 141 | 94 | 1 |  | Plovput | Nabava i ugradnja klizne ograde na objektu Sektora sigurnosti plovidbe (Zaštita na radu) | Ugradnja klizne ograde |  | 4.200,00 | 0 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|  |  |  |  |  |  | UKUPNO: | 3.516.466,17 | 3.227.686,17 | 1.083.700,00 | 2.193.886,17 | 3.277.586,17 |

### 1.4.2. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2025. GODINU

Planom nabave osnovnih sredstava je uz stavke vezane izravno za potrebe temeljne djelatnosti (nositelji - Sektor Sigurnosti plovidbe i Sektor za izgradnju i održavanje) predviđena i nabava informatičke strojne i programske opreme, informatičke serverske i mrežne opreme gdje je nositelj služba Poslovne informatike i informacijske sigurnosti Društva, te paušalne stavke u odgovornosti Sektora za ekonomske poslove za nabavu osnovnih sredstava manje nabavne vrijednosti do 2.650,00€ i nabave namještaja za potrebe svih OJ.

Za realizaciju planirane nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava u 2025. godini ukupno je planirano 701.200,00 €.

| PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2025. GOD. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA |  | NOSITELJ | OPIS OSNOVNOG SREDSTVA/ GRUPE NABAVE | PLAN 2025. | Izmjena i dopuna br. 1 | Izmjena i dopuna br. 2 |
|  |  |  |  | (€) | (€) | (€) |
| 142 | 1 | Sektor sigurnosti plovidbe | Mrežni usmjernici za VPN mrežu Plovputa (Sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 75.000,00 | 75.000,00 |  |
| 142 | 2 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava mobilnih uređaja | 16.000,00 | 16.000,00 |  |
| 142 | 3 | Sektor sigurnosti plovidbe | Računalni serveri (Sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| 142 | 4 | Sektor sigurnosti plovidbe | Vanbrodski motori za m/b Plovput 3 i m/b Plovput Veli Rat | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| 142 | 5 | Sektor sigurnosti plovidbe | Gumene radne brodice za m/b Plovput 4 i m/b Plovput Veli Rat | 18.000,00 | 18.000,00 | 25.100,00 |
| 142 | 6 | Sektor sigurnosti plovidbe | Diesel generator za m/b Plovput 3 | 17.000,00 | 17.000,00 |  |
| 142 | 7 | Sektor sigurnosti plovidbe | Polietilenska radna brodica za m/b Plovput Split | 26.500,00 | 26.500,00 |  |
| 142 | 8 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava sredstava za zaštitu i prevenciju onečišćenja kod uklanjanja podrtina | 13.000,00 | 13.000,00 |  |
| 142 | 9 | Sektor sigurnosti plovidbe | Traktor s prikolicom za potrebe svjetionika Sušac | 24.000,00 | 24.000,00 |  |
| 142 | 10 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava električne konzolne dizalice (2 komada) | 86.000,00 | 86.000,00 |  |
| 142 | 11 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava novih klimatizacijskih uređaja | 13.200,00 | 13.200,00 |  |
| 142 | 12 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava električnih bušilica, brusilica i ostalog električnog ručnog alata | 13.200,00 | 13.200,00 |  |
| 142 | 13 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava prijenosnih akumulatorskih ručnih alata | 13.200,00 | 13.200,00 |  |
| 142 | 14 | Sektor za izgradnju i održavanje | Novo teretno vozilo (kombi) | 51.000,00 | 51.000,00 |  |
| 142 | 15 | Sektor za izgradnju i održavanje | Diesel visokotlačna pumpa za potrebe m/b Svjetionik | 26.000,00 | 26.000,00 |  |
| 142 | 16 | Sektor za izgradnju i održavanje | Instrument za mjerenje i analizu antena/kablova sa spektralnim analizatorom, VNA i ostalo | 26.500,00 | 26.500,00 |  |
| 142 | 17 | Sektor za izgradnju i održavanje | Instrumenti za mjerenje gromobranskih i elektro instalacija | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| 142 | 18 | Sektor za izgradnju i održavanje | Novo teretno vozilo | 26.500,00 | 26.500,00 |  |
| 142 | 19 | Sektor za izgradnju i održavanje | Novo osobno vozilo | 26.500,00 | 26.500,00 |  |
| 142 | 20 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava vjetrogeneratora za svjetionike (3 komada) | 11.000,00 | 11.000,00 |  |
| 142 | 21 | Sektor za izgradnju i održavanje | Detektor magle za sustave sirene za maglu | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
| 142 | 22 | Sektor za ekonomske poslove | Nabava osnovnih sredstava manje vrijednosti (do 2.650,00 €) | 13.000,00 | 13.000,00 |  |
| 142 | 23 | Sektor za ekonomske poslove | Nabava uredskog namještaja | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.800,00 |
| 142 | 24 | Poslovna informatika | Informatička oprema - Osobna računala | 13.000,00 | 13.000,00 |  |
| 142 | 25 | Poslovna informatika | Informatička oprema - Računalna oprema | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
| 142 | 26 | Poslovna informatika | Informatička oprema - Korisnički programi | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 142 | 27 | Poslovna informatika | Informatička oprema - Mrežna infrastruktura | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
| 142 | 28 | Poslovna informatika | Informatička oprema - Informacijska sigurnost | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| 142 | 29 | Poslovna informatika | Informatička oprema - Poslovno informacijski sustav | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
| 142 | 30 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava polietilenske radne brodice s konzolom i vanbrodskim motorom za m/b "Svjetionik" |  | 31.000,00 |  |
| 142 | 31 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava radara za m/b „Plovput Veli Rat“ |  | 2.200,00 |  |
| 142 | 32 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava dubinomjera za m/b „Nehaj“ |  | 1.300,00 |  |
| 142 | 33 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava male brodice s motorom za potrebe svjetionika |  | 11.200,00 | 11.700,00 |
| 142 | 34 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava navigacijskog kompleta (radar, ploter, AIS, VHF) za m/b „Nehaj“ |  | 7.000,00 |  |
| 142 | 35 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava dizalice za manipulaciju po-moćnom brodicom i manjim teretom na m/b „Nehaj“ |  | 14.500,00 |  |
| 142 | 36 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava raznog ručnog alata |  | 10.000,00 |  |
|  |  |  | UKUPNO: | 621.600,00 | 698.800,00 | 701.200,00 |

1.4.4.NABAVA OPREME FINANCIRANA IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA ZA 2025. GODINU

| NABAVA OPREME FINANCIRANE IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA ZA 2025. GODINU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | OPIS | PLANIRANO | Izmjena i dopuna br. 1 | Prijedlog izmjena i dopuna br. 2 |
|  |  | (€) | (€) | (€) |
| 1. | Mrežni usmjernici za VPN mrežu Plovputa | 75.000,00 | 75.000,00 |  |
| 2. | Računalni serveri | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| 3. | Mikrovalna veza ORP Split - kota Labinštica | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| 4. | Mikrovalna veza ORP Rijeka - kota Učka | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| 5. | Mikrovalna veza ORP Dubrovnik - kota Ilijino Brdo | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| 6. | Sustav neprekidnog UPS napajanja - ORP Rijekaradio | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
| 7. | Sustav neprekidnog UPS napajanja - ORP Splitradio | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.000,00 |
| 8. | Sustav neprekidnog UPS napajanja - ORP Dubrovnikradio | 8.000,00 | 8.000,00 | 11.000,00 |
| 9. | Sustav neprekidnog agregatskog napajanja - ORP Rijekaradio | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 |
|  | UKUPNO: | 144.000,00 | 144.000,00 | 156.000,00 |